Forslag til ny struktur for fase 2

1. Sammendrag

(Kort – ca ½ side)

Bakgrunn
Norsk havbruksnæring er logistikkintensiv, og transport av slakteklar fisk fra oppdrettslokaliteter til slakteri representerer en betydelig kostnadsdriver. Effektiv ruteplanlegging kan derfor gi både økonomiske og operasjonelle gevinster.

Problemstilling
Hvordan kan kvantitative ruteplanleggingsmodeller, støttet av kunstig intelligens, bidra til mer effektiv fortransport av slakteklar fisk i en region?

Mål
Formålet med prosjektet er å utvikle og teste en kvantitativ modell for ruteplanlegging basert på et forenklet Vehicle Routing Problem (VRP). Modellen skal brukes til å analysere hvordan optimaliserte ruter kan redusere transportkostnader sammenlignet med en referanseløsning.

2. Omfang (Scope)

Krav til løsningen

Prosjektet skal utvikle en modell som:

- Representerer et transportnettverk med 7 oppdrettslokaliteter og ett slakteri

- Beregner transportavstander og kostnader,

- Genererer både

  - en referanseløsning

  - en heuristisk ruteplan

- Gjennomfører scenarioanalyse

- Visualiserer resultatene

Modellen skal være reproduserbar og etterprøvbar.

Metode og modellvalg

Transportproblemet modelleres som et forenklet Vehicle Routing Problem (VRP) med mål om å minimere totale transportkostnader. En referanseløsning sammenlignes med en greedy heuristikk.

Work Breakdown Structure (WBS)

Eksempel dere kan bruke:

| WBS | Aktivitet |
| --- | --- |
| 1 | Prosjektplanlegging |
| 1.1 | Definere problemstilling |
| 1.2 | Planlegge metode og datastruktur |
| 2 | Datagrunnlag |
| 2.1 | Generere syntetisk datasett |
| 2.2 | Beregne avstander |
| 3 | Modellutvikling |
| 3.1 | Implementere referansemodell |
| 3.2 | Implementere heuristikk |
| 4 | Analyse |
| 4.1 | Scenarioanalyse |
| 4.2 | Resultatvisualisering |
| 5 | Rapportering |
| 5.1 | Skrive rapport |
| 5.2 | Presentasjon |

3. Tidsplan (Schedule)

Fremdriftsplan

| Periode | Aktivitet |
| --- | --- |
| Februar – mars | Utvikling av datasett og modellstruktur |
| Mars – april | Implementering og testing |
| April | Scenarioanalyse |
| Mai | Ferdigstillelse av rapport og presentasjon |

Milepæler

| Milepæl | Dato |
| --- | --- |
| Datasett ferdig | Mars |
| Modell implementert | April |
| Scenarioanalyse ferdig | April |
| Rapport ferdig | Mai |

Kritisk sti
Utvikling av datasett → Modellimplementering → Scenarioanalyse → Rapport.

(Her kan dere legge inn Gantt fra MS Project)

4. Risiko

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| Begrenset Python-erfaring | Medium | Medium | Enkel modell og KI-støtte |
| Tidsmangel | Medium | Høy | Tydelig arbeidsfordeling |
| Feil i datasett | Lav | Medium | Kontroll og validering |
| Modellen gir lite utslag | Lav | Medium | Flere scenarioer |

5. Ressurser

Teamroller

| Rolle | Ansvar |
| --- | --- |
| Prosjektleder | Koordinering og fremdrift |
| Dataansvarlig | Datasett og beregninger |
| Analyse | Modell og scenarioanalyse |
| Dokumentasjon | Rapport og presentasjon |

Verktøy

- Python

- KI-verktøy (kodeutvikling og analyse)

- Excel / MS Project

- Teams

6. Kommunikasjon

Kommunikasjonen i prosjektet gjennomføres gjennom:

Teams

- Egen prosjektkanal

- Deling av kode og dokumenter

Møter

- Ukentlige prosjektmøter

- Statusgjennomgang

Rapportering

- Intern fremdriftsrapport

- Sluttrapport

7. Kvalitet

For å sikre kvalitet i prosjektet gjennomføres:

Peer review

- Gjennomgang av kode

- Gjennomgang av analyser

Reproduserbarhet

- Dokumentert datasett

- Dokumentert kode

Godkjenningskriterier

- Modellen fungerer teknisk

- Scenarioanalyse gjennomført

- Resultater dokumentert i rapport