WBS basert på punktene deres (3 nivåer)

1 Proposal

1.1 Utarbeide prosjektforslag
 1.1.1 Definere problemstilling
 1.1.2 Definere forskningsspørsmål
 1.1.3 Avgrense prosjektet

1.2 Beskrive metode
 1.2.1 Beskrive VRP-tilnærming
 1.2.2 Beskrive bruk av KI
 1.2.3 Definere datagrunnlag

1.3 Ferdigstille proposal
 1.3.1 Intern gjennomgang
 1.3.2 Justere dokument
 1.3.3 Levering av proposal

2 Prosjektplan

2.1 Planlegge prosjektstruktur
 2.1.1 Lage WBS
 2.1.2 Definere milepæler
 2.1.3 Lage fremdriftsplan

2.2 Organisere prosjekt
 2.2.1 Fordele roller
 2.2.2 Etablere kommunikasjonsstruktur
 2.2.3 Opprette prosjektverktøy

2.3 Kvalitetssikring
 2.3.1 Definere kvalitetskriterier
 2.3.2 Planlegge peer review

3 Datasett

3.1 Identifisere lokasjoner
 3.1.1 Velge region
 3.1.2 Identifisere oppdrettslokaliteter
 3.1.3 Identifisere slakteri

3.2 Samle geografiske data
 3.2.1 Finne koordinater
 3.2.2 Kontrollere lokasjoner
 3.2.3 Strukturere datasett

3.3 Generere transportdata
 3.3.1 Definere transportvolum
 3.3.2 Definere kostnadsparametere

4 Avstandsmatrise

4.1 Beregne avstander
 4.1.1 Velge avstandsmetode
 4.1.2 Beregne avstand mellom lokasjoner
 4.1.3 Lagre avstandsmatrise

4.2 Validere avstander
 4.2.1 Kontrollere beregninger
 4.2.2 Sammenligne med kart

5 Modellimplementering

5.1 Modellformulering
 5.1.1 Definere beslutningsvariabler
 5.1.2 Definere målsetting
 5.1.3 Definere begrensninger

5.2 Implementere modell i Python
 5.2.1 Lage datastruktur
 5.2.2 Implementere heuristikk
 5.2.3 Implementere kostnadsmodell

5.3 Testing
 5.3.1 Kjør testscenario
 5.3.2 Validere ruter
 5.3.3 Justere modell

6 Scenarioanalyse

6.1 Definere scenarioer
 6.1.1 Endring i volum
 6.1.2 Endring i antall lokaliteter

6.2 Kjør scenarioanalyse
 6.2.1 Beregne nye ruter
 6.2.2 Beregne transportkostnader

6.3 Sammenligne scenarioer
 6.3.1 Sammenligne kostnader
 6.3.2 Tolke resultat

7 Resultatanalyse

7.1 Analysere modellresultater
 7.1.1 Identifisere kostnadsforskjeller
 7.1.2 Vurdere logistiske implikasjoner

7.2 Visualisere resultater
 7.2.1 Lage rutekart
 7.2.2 Lage grafer/tabeller

7.3 Diskusjon
 7.3.1 Vurdere modellbegrensninger
 7.3.2 Drøfte praktisk relevans

8 Rapportskriving

8.1 Strukturere rapport
 8.1.1 Innledning
 8.1.2 Metode

8.2 Skrive analysekapittel
 8.2.1 Presentere resultater
 8.2.2 Diskutere funn

8.3 Ferdigstille rapport
 8.3.1 Språkvask
 8.3.2 Kvalitetssikring

9 Presentasjon

9.1 Utarbeide presentasjon
 9.1.1 Lage slides
 9.1.2 Lage figurer

9.2 Forberede fremføring
 9.2.1 Fordele presentasjonsdeler
 9.2.2 Øve presentasjon